Họ tên: Trầm Khôi Nguyên

MSSV: 110122126

Lớp: DA22TTB

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tuần 4: Từ ngày 01/12/2025 đến 07/12/2025

Bảng 1. Những việc đã làm

| Tên công việc | Công cụ, môi trường, ngôn ngữ | Phương pháp thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lập trình trang chi tiết nhà tuyển dụng | - Visual Studio Code, Nodejs, Typescript, Nextjs, Shadcn UI, Tailwincss. | - Lập trình giao diện trang trình trang chi tiết nhà tuyển dụng từ bản thiết kế wireframe | - Giao diện trang chi tiết nhà tuyển dụng |
| - Lập trình trang chi tiết công việc | - Visual Studio Code, Nodejs, Typescript, Nextjs, Shadcn UI, Tailwincss. | - Lập trình giao diện trang chi tiết công việc từ bản thiết kế wireframe | - Giao diện trang chi tiết công việc |
| - Kết nối các API chi tiết nhà tuyển dụng vào trang chi tiết nhà tuyển dụng | - Visual Studio Code, Typescript, Nextjs, ShadcnUI | - Phân tích dữ liệu cần hiển thị - Xây dựng các hàm service gọi API - Tích hợp vào giao diện bằng React Query - Đổ dữ liệu lên UI, xử lý lỗi và kiểm thử. | - Thành công kết nối các API chi tiết nhà tuyển dụng vào trang chi tiết nhà tuyển dụng |
| - Kết nối các API chi tiết công việc vào trang chi tiết công việc | - Visual Studio Code, Typescript, Nextjs, ShadcnUI | - Phân tích dữ liệu cần hiển thị - Xây dựng các hàm service gọi API - Tích hợp vào giao diện bằng React Query - Đổ dữ liệu lên UI, xử lý lỗi và kiểm thử. | - Thành công kết nối các API chi tiết công việc vào trang chi tiết công việc |

Bảng 2. Những việc chưa làm được

| Tên việc | Lý do | Hướng khắc phục |
| --- | --- | --- |
| - Thiết kế các API về ứng tuyển cho ứng viên và quản lý ứng tuyển cho nhà tuyển dụng | - Em đang gặp lỗi trong quá trình thiết kế API về ứng tuyển cho ứng viên và quản lý ứng tuyển cho nhà tuyển dụng | - Em sẽ khắc phục lỗi sớm và hoàn thành API về ứng tuyển cho ứng viên và quản lý ứng tuyển cho nhà tuyển dụng |