Họ tên: Trầm Khôi Nguyên

MSSV: 110122126

Lớp: DA22TTB

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tuần 1: Từ ngày 10/11/2025 đến 16/11/2025

Bảng 1. Những việc đã làm

| Tên công việc | Công cụ, môi trường, ngôn ngữ | Phương pháp thực hiện | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nghiên cứu lý thuyết về Nextjs, Expressjs, Nodejs và MySQL. | - Visual Studio Code, Nodejs, Expressjs, Nextjs, MySQL, Typescript, Google. | - Tìm hiểu qua tài liệu chính thức, video hướng dẫn, setup môi trường. | - Cơ sở lý thuyết về Nodejs, Expressjs, Nextjs và MySQL. |
| - Nghiên cứu lý thuyết về Clean Architecture. | - Typescript, Expressjs, mô hình 4 tầng (Controller, Service, Repository, Model) | - Tham khảo tài liệu của Robert C. Martin và các ví dụ triển khai Nodejs Clean Architecture. | - Cơ sở lý thuyết về Clean Architecture. |
| - Xác định yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống | - Word, draw.io | - Phân tích nghiệp vụ giữa “Người tìm việc – Nhà tuyển dụng” theo use case và luồng dữ liệu. | - Bản mô tả yêu cầu của hệ thống. |
| - Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. | - Power Designer, MySQL Workbench, Visual Studio Code. | - Mô hình hóa thực thể (ERD) từ bài toán và chuẩn hóa dữ liệu. Viết script SQL tạo bảng và ràng buộc khóa ngoại. | - Bản thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể (ERD) và mô tả các bảng cơ sở dữ liệu. |

Bảng 2. Những việc chưa làm được

| Tên việc | Lý do | Hướng khắc phục |
| --- | --- | --- |
| - Thiết kế giao diện người dùng | - Hiện tại em đã thiết kế được một số giao diện của website và vẫn còn một số giao diện chưa hoàn thành như: Trang chi tiết công việc, trang chi tiết nhà tuyển dụng, …. | - Sẽ tiến hành thiết kế và hoàn thành các giao diện còn lại như: Trang chi tiết công việc, trang chi tiết nhà tuyển dụng, trang tìm việc theo tỉnh, thành phố, trang profile cá nhân,… |